|  |  |
| --- | --- |
| 15.11.22 | Связь с заинтересованным лицом, заключение договора (см. приложение «ком\_предл») |
| 15.11.22 – 16.11.22 | Создание устава проекта  (см. приложение «Устав проекта») |
| 16.11.22 | Рассмотрение всех рисков, составление таблицы рисков и разбор вариантов их решения (см. приложение «Реестр рисков») |
| 17.11.22 | Создание конфигурации проекта (см. приложение «Конфигурация») |
| 18.11.22 | Создание диаграммы Ганта и разработка списка задач (см. приложение «Лаба ИТ») |
| 20.11.22 | Выявление классов CRC (см. приложение «Классы») |
| 15.11.22 – 30.12.22 | Контроль качества и рисков |
| 20.12.22 – 29.12.22 | Проверка и тестирование проекта |
| 15.11.22 – 30.12.22 | Связь с заказчиком, для обсуждения деталей |

Выполнены следующие задачи: